## Slide 1: Extreme programming and Extreme manufacturing
Jan Hnát
Petr Zakopal
Fakulta elektrotechnická

## Slide 2
poznámky k dispozici ON-LINE
ptzk.cz/tpr

## Slide 3: Extreme programming
XP

## Slide 4
?

## Slide 5: XP
XP je agilní projektový rámec, který má za cíl vytvářet kvalitní software a dbát na vyšší životní kvalitu/úroveň vývojářského týmu.
Definice
XP je zaměřen přímo na programování.

## Slide 6
je velmi zaměřený na software development a proto jej nelze jako celek často použít
XP
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

## Slide 7
je velmi zaměřený na software development a proto jej nelze jako celek často použít
je však výhodné aplikovat jeho části
XP
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

## Slide 8
je velmi zaměřený na software development a proto jej nelze jako celek často použít
je však výhodné aplikovat jeho části
zakládá se na hodnotách a činnostech
XP
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

## Slide 9
Komunikace
XP
Hodnoty

## Slide 10
Komunikace
Jednoduchost
XP
Hodnoty

## Slide 11
Komunikace
Jednoduchost
Zpětná vazba
XP
Hodnoty

## Slide 12
Komunikace
Jednoduchost
Zpětná vazba
Kuráž
XP
Hodnoty

## Slide 13
Komunikace
Jednoduchost
Zpětná vazba
Kuráž
Respekt
XP
Hodnoty

## Slide 14
XP
Činnosti

## Slide 15
Společně
XP
Činnosti

## Slide 16
Společně
Celý tým
XP
Činnosti

## Slide 17
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
XP
Činnosti

## Slide 18
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
XP
Činnosti

## Slide 19
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
XP
Činnosti

## Slide 20
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
XP
Činnosti

## Slide 21
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
XP
Činnosti

## Slide 22
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
XP
Činnosti

## Slide 23
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
Uvolněnost
XP
Činnosti

## Slide 24
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
Uvolněnost
XP
Činnosti
Ten minute build

## Slide 25
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
Uvolněnost
XP
Činnosti
Ten minute build
Průběžná integrace

## Slide 26
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
Uvolněnost
XP
Činnosti
Ten minute build
Průběžná integrace
Test-First programming

## Slide 27
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
Uvolněnost
XP
Činnosti
Ten minute build
Průběžná integrace
Test-First programming
Incremental design

## Slide 28
XP
Role

## Slide 29
XP
Role
Zákazník

## Slide 30
XP
Role
Zákazník
Vývojář

## Slide 31
XP
Role
Zákazník
Vývojář
The Tracker

## Slide 32
XP
Role
Zákazník
Vývojář
The Tracker
The Coach

## Slide 33
XP
Agile alliance https://www.agilealliance.org/glossary/xp/#q=~(infinite~false~filters~(postType~(~'post~'aa_book~'aa_event_session~'aa_experience_report~'aa_glossary~'aa_research_paper~'aa_video)~tags~(~'xp))~searchTerm~'~sort~false~sortDirection~'asc~page~1)
Extreme programming: A gentle introduction http://www.extremeprogramming.org
Zdroje

## Slide 34: Extreme manufacturing
XM

## Slide 35
?

## Slide 36
XM
XM
založen na agility

## Slide 37
XM
XM
založen na agility
přístup agility vytvořen z důvodu problémů ve vývoji SW

## Slide 38
XM
XM
založen na agility
přístup agility vytvořen z důvodu problémů ve vývoji SW
iterační princip

## Slide 39
XM
XM
založen na agility
přístup agility vytvořen z důvodu problémů ve vývoji SW
iterační princip
vytvoření Manifesto for Agile Software Development

## Slide 40
XM
XM
založen na agility
přístup agility vytvořen z důvodu problémů ve vývoji SW
iterační princip
vytvoření Manifesto for Agile Software Development
principy Manifesto přeformulovány ze SW do manufacturing

## Slide 41
XM
XM
založen na agility
přístup agility vytvořen z důvodu problémů ve vývoji SW
iterační princip
vytvoření Manifesto for Agile Software Development
principy Manifesto přeformulovány ze SW do manufacturing
základy ze Scrum

## Slide 42
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu

## Slide 43
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu
Objektivně orientované, modulární architektura

## Slide 44
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu
Objektivně orientované, modulární architektura
Test Driven Development

## Slide 45
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu
Objektivně orientované, modulární architektura
Test Driven Development
Contact First Design

## Slide 46
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu
Objektivně orientované, modulární architektura
Test Driven Development
Contact First Design
Iterate the Design

## Slide 47
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu
Objektivně orientované, modulární architektura
Test Driven Development
Contact First Design
Iterate the Design
Agile Hardware Design Patterns

## Slide 48
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu
Objektivně orientované, modulární architektura
Test Driven Development
Contact First Design
Iterate the Design
Agile Hardware Design Patterns
Continuous Integration Development

## Slide 49
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu
Objektivně orientované, modulární architektura
Test Driven Development
Contact First Design
Iterate the Design
Agile Hardware Design Patterns
Continuous Integration Development
Continuous Deployment Development

## Slide 50
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu
Objektivně orientované, modulární architektura
Test Driven Development
Contact First Design
Iterate the Design
Agile Hardware Design Patterns
Continuous Integration Development
Continuous Deployment Development
Scaling Patterns

## Slide 51
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu
Objektivně orientované, modulární architektura
Test Driven Development
Contact First Design
Iterate the Design
Agile Hardware Design Patterns
Continuous Integration Development
Continuous Deployment Development
Scaling Patterns
Partner Patterns

## Slide 52
XM
M. Molhanec, "Extreme manufacturing — Agility to greater productivity and quality," Proceedings of the 2014 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, Dresden, Germany, 2014, pp. 164-169, doi: 10.1109/ISSE.2014.6887585.
Zdroje

## Slide 53: Děkujeme za pozornost
ptzk.cz/tpr