## Slide 1: Extreme programming and Extreme manufacturing
Jan Hnát
Petr Zakopal
Fakulta elektrotechnická

## Slide 2
poznámky k dispozici ON-LINE
ptzk.cz/tpr

## Slide 3: Extreme programming
XP

## Slide 4
?

## Slide 5: XP
XP je agilní vývojářský/procesní rámec/přístup (framework), který má za cíl vytvářet kvalitní software a dbát na vyšší životní kvalitu/úroveň vývojářského týmu.
Definice
XP je zaměřen přímo na programování.

## Slide 6
je velmi zaměřený na software development a proto jej nelze jako celek často použít
XP
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

## Slide 7
je velmi zaměřený na software development a proto jej nelze jako celek často použít
je však výhodné aplikovat jeho části
XP
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

## Slide 8
je velmi zaměřený na software development a proto jej nelze jako celek často použít
je však výhodné aplikovat jeho části
zakládá se na hodnotách a činnostech
XP
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

## Slide 9
Komunikace
XP
Hodnoty

## Slide 10
Komunikace
Jednoduchost
XP
Hodnoty

## Slide 11
Komunikace
Jednoduchost
Zpětná vazba
XP
Hodnoty

## Slide 12
Komunikace
Jednoduchost
Zpětná vazba
Kuráž
XP
Hodnoty

## Slide 13
Komunikace
Jednoduchost
Zpětná vazba
Kuráž
Respekt
XP
Hodnoty

## Slide 14
XP
Činnosti

## Slide 15
Společně
XP
Činnosti

## Slide 16
Společně
Celý tým
XP
Činnosti

## Slide 17
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
XP
Činnosti

## Slide 18
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
XP
Činnosti

## Slide 19
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
XP
Činnosti

## Slide 20
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
XP
Činnosti

## Slide 21
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
XP
Činnosti

## Slide 22
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
XP
Činnosti

## Slide 23
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
Uvolněnost
XP
Činnosti

## Slide 24
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
Uvolněnost
XP
Činnosti
Ten minute build

## Slide 25
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
Uvolněnost
XP
Činnosti
Ten minute build
Průběžná integrace

## Slide 26
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
Uvolněnost
XP
Činnosti
Ten minute build
Průběžná integrace
Test-First programming

## Slide 27
Společně
Celý tým
Pracovní prostředí
Energized work
Párové programování
Příběhy
Týdenní cyklus
Kvartální cyklus
Uvolněnost
XP
Činnosti
Ten minute build
Průběžná integrace
Test-First programming
Incremental design

## Slide 28
XP
Role

## Slide 29
XP
Role
Zákazník

## Slide 30
XP
Role
Zákazník
Vývojář

## Slide 31
XP
Role
Zákazník
Vývojář
The Tracker

## Slide 32
XP
Role
Zákazník
Vývojář
The Tracker
The Coach

## Slide 33
XP
Agile alliance https://www.agilealliance.org/glossary/xp/#q=~(infinite~false~filters~(postType~(~'post~'aa_book~'aa_event_session~'aa_experience_report~'aa_glossary~'aa_research_paper~'aa_video)~tags~(~'xp))~searchTerm~'~sort~false~sortDirection~'asc~page~1)
Extreme programming: A gentle introduction http://www.extremeprogramming.org
Zdroje

## Slide 34: Extreme manufacturing
XM

## Slide 35
?

## Slide 36
XM
XM
založen na agility (rychle a vynalézavě reagovat)

## Slide 37
XM
XM
založen na agility (rychle a vynalézavě reagovat)
přístup agility vytvořen z důvodu problémů ve vývoji SW

## Slide 38
XM
XM
založen na agility (rychle a vynalézavě reagovat)
přístup agility vytvořen z důvodu problémů ve vývoji SW
iterační princip

## Slide 39
XM
XM
založen na agility (rychle a vynalézavě reagovat)
přístup agility vytvořen z důvodu problémů ve vývoji SW
iterační princip
vytvoření Manifesto for Agile Software Development

## Slide 40
XM
XM
založen na agility (rychle a vynalézavě reagovat)
přístup agility vytvořen z důvodu problémů ve vývoji SW
iterační princip
vytvoření Manifesto for Agile Software Development
principy Manifesto přeformulovány ze SW do manufacturing

## Slide 41
XM
XM
založen na agility (rychle a vynalézavě reagovat)
přístup agility vytvořen z důvodu problémů ve vývoji SW
iterační princip
vytvoření Manifesto for Agile Software Development
principy Manifesto přeformulovány ze SW do manufacturing
základy ze Scrum

## Slide 42
XM
Upravené principy
Naší nejvyšší prioritou je uspokojení zákazníka pomocí včasného a kvalitního dodání hodnotného produktu.
Změny požadavků jsou možné i v pokročilém stádiu vývoje. Díky těmto změnám se vylepšuje pozice zákazníka a jeho výhoda na trhu.
Často dodávejte potřebné funkční moduly nebo prototypy. Často v rámci měsíců nebo týdnů. Preferujte však kratší rozestupy mezi prototypy.
Lidé z business oddělení a vývojáři musí pracovat společně. Nejlépe denně.
Vytvářejte projekty s motivovanými účastníky. Dejte jim prostor a podporujte je. Také jim věřte, že opravdu práci udělají.

## Slide 43
XM
Upravené principy
Nejlepší způsob komunikace je mezi očima.
Fungující produkt je hlavní metrika postupu - progressu.
Agilní proces vyzdvihává neustálý vývoj. Sponzoři - investoři, vývojáři a uživatelé by jejich zapálení měli udržet do nekonečna.
Je třeba udržovat neustálou pozornost vůči technické dokonalosti. Dobrý design napomáhá vylepšení hybnosti projektu - stále dopředu.
Jednoduchost je důležitá. Umění maximalizovat množství práce, která není udělána, protože není třeba, byla by zbytečná.
Nejlepší design, požadavky, návrhy jsou produkovány samořiditelnými týmy.
V pravidelných intervalech dochází k vyhodnocení, jak být více efektivní. Následně dochází k upravení chování a procesů aby se efektivita zvýšila.

## Slide 44
XM
Základy ze Scrum

## Slide 45
XM
Základy ze Scrum
Optimizováno pro změnu
Objektivně orientované, modulární architektura
Test Driven Development
Contact First Design
Iterate the Design
Agile Hardware Design Patterns
Continuous Integration Development
Continuous Deployment Development
Scaling Patterns
Partner Patterns

## Slide 46
XM
M. Molhanec, "Extreme manufacturing — Agility to greater productivity and quality," Proceedings of the 2014 37th International Spring Seminar on Electronics Technology, Dresden, Germany, 2014, pp. 164-169, doi: 10.1109/ISSE.2014.6887585.
Zdroje

## Slide 47: Děkujeme za pozornost
ptzk.cz/tpr